PHÂN CÔNG CHỨC NĂNG THEO TỪNG PAGE CHO NHÓM SMARTTRAVEL

1. PHẦN TRĂM

| Họ và tên | MSSV | Phần trăm (100%) |
| --- | --- | --- |
| Trần Lê Đức Tính | 28211154769 |  |

2. TỔNG QUAN KHỐI LƯỢNG

- Tính: 9 page

- Thành: 9 page

- Bảo: 9 page

- Trí: 9 page

- Ngọc: 8 page

3. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT

| STT | Page | Route | Chức năng chính | Độ khó | Thành viên phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang chủ Landing Page | / | Hiển thị thương hiệu SmartTravel; tìm kiếm nhanh; điều hướng đăng nhập/đăng ký; mở chatbot; giới thiệu tính năng và tour nổi bật | Trung bình | Bảo |
| 2 | Trang đăng ký provider | /apply-provider | Nhập hồ sơ đối tác; upload file minh chứng; gửi đơn đăng ký; xem trạng thái chờ duyệt | Trung bình | Ngọc |
| 3 | Trang đăng nhập traveler | /login | Đăng nhập email/mật khẩu; remember me; điều hướng quên mật khẩu; đăng nhập Google; xử lý lỗi xác thực | Trung bình | Tính |
| 4 | Trang đăng ký tài khoản | /signup | Nhập thông tin đăng ký; kiểm tra validate; đăng ký bằng email; đăng ký Google; điều hướng xác thực OTP | Trung bình | Bảo |
| 5 | Trang xác thực email OTP | /verify-email-otp | Nhập OTP xác thực; resend OTP; xử lý OTP sai/hết hạn; xác nhận tài khoản | Trung bình | Bảo |
| 6 | Trang quên mật khẩu | /forgot-password | Nhập email lấy lại mật khẩu; validate email; gửi OTP hoặc mail reset; quay lại đăng nhập | Trung bình | Trí |
| 7 | Trang xác thực OTP đặt lại mật khẩu | /forgot-password/verify-otp | Nhập OTP reset; resend OTP; xác thực OTP đúng/sai/hết hạn; chuyển sang trang đổi mật khẩu | Trung bình | Trí |
| 8 | Trang đặt lại mật khẩu | /reset-password | Nhập mật khẩu mới; xác nhận mật khẩu; kiểm tra token hợp lệ; lưu mật khẩu mới | Trung bình | Thành |
| 9 | Trang đăng nhập provider/admin | /provider-login, /admin-login | Đăng nhập cho provider và admin; hiển thị lỗi sai tài khoản; phân quyền điều hướng đúng dashboard | Trung bình | Thành |
| 10 | Trang đăng nhập guide | /guide-staff-login | Đăng nhập guide; hiện/ẩn mật khẩu; hiển thị thông báo lỗi; đọc notice và footer hướng dẫn | Trung bình | Ngọc |
| 11 | Trang first join password | /first-join-password | Đặt mật khẩu lần đầu cho provider/guide; xác nhận mật khẩu; kiểm tra token hoặc phiên hợp lệ | Trung bình | Thành |
| 12 | Dashboard traveler | /traveler | Hiển thị thống kê booking; gợi ý tour; trip sắp tới; quick actions; dữ liệu thật từ backend | Trung bình | Tính |
| 13 | Trang hồ sơ traveler | /traveler/profile | Xem thông tin cá nhân; chỉnh sửa hồ sơ; hiển thị stats traveler; phần security, preferences, payment | Trung bình | Trí |
| 14 | Trang tour tracking của traveler | /traveler/tour-tracking | Xem tiến độ tour; bản đồ Google Map; ngày bắt đầu; timeline hoạt động; trạng thái tracking theo booking | Khó | Tính |
| 15 | Trang My Booking của traveler | /traveler/my-booking-traveler | Xem danh sách booking; thanh toán lại; hủy booking; xem trạng thái; mở review khi booking completed | Trung bình | Trí |
| 16 | Trang quản lý tracking link | /traveler/traveler-tracking-link-management | Tạo và sao chép tracking link; xem QR; regenerate tracking code; chia sẻ public tracking | Trung bình | Trí |
| 17 | Trang AI Travel Planner | /traveler/ai-travel-planner | Nhập yêu cầu chuyến đi; generate itinerary bằng AI; kiểm tra min số lượng; save trip; gửi tour cho provider | Khó | Tính |
| 18 | Trang AI Tour History | /traveler/ai-tour-history | Xem lịch sử itinerary AI; mở chi tiết; gửi lại cho provider; duyệt hoặc từ chối proposal; mở tour để booking | Khó | Thành |
| 19 | Trang review của traveler | /traveler/review | Đánh giá tour và guide; nhập rating, nội dung; xem summary card; submit review; chặn review trùng | Trung bình | Trí |
| 20 | Trang danh sách tour công khai | /traveler/tour-list | Xem tour list; tìm kiếm; lọc và sắp xếp; mở chi tiết tour; ẩn tour private | Trung bình | Tính |
| 21 | Trang chi tiết tour | /traveler/tour-detail/:tourId | Xem gallery, itinerary, guide theo schedule; chọn số lượng khách; xác nhận booking; xử lý tour private/proposal | Khó | Tính |
| 22 | Dashboard admin | /admin | Xem tổng quan người dùng, provider, booking; activity feed; system health; điều hướng nhanh | Trung bình | Bảo |
| 23 | Trang hồ sơ admin | /admin/profile | Xem hồ sơ admin; activity log; security; overview thông tin cá nhân | Trung bình | Ngọc |
| 24 | Trang duyệt provider | /admin/provider-approval | Xem hồ sơ đối tác chờ duyệt; approve/reject; nhập lý do từ chối; cập nhật trạng thái provider | Trung bình | Ngọc |
| 25 | Trang lịch sử duyệt provider | /admin/provider-approval-history | Xem lịch sử approve/reject; xem lý do từ chối; xem thời gian xử lý; theo dõi processed providers | Trung bình | Ngọc |
| 26 | Trang quản lý người dùng | /admin/users | Xem danh sách user; lọc role; tìm kiếm; theo dõi trạng thái tài khoản; quản trị người dùng | Trung bình | Bảo |
| 27 | Trang Admin Analytics | /admin/analytics | Hiển thị KPI, charts, bảng phân tích tĩnh; chia component theo props; responsive analytics | Khó | Tính |
| 28 | Dashboard provider | /provider | Xem doanh thu, bookings, AI requests, recent activity; tổng quan vận hành của provider | Trung bình | Ngọc |
| 29 | Trang Manage Tours | /provider/manage-tours | Tạo, sửa, xóa tour; hiển thị booking status; ẩn tour private; điều hướng sang schedule | Khó | Tính |
| 30 | Trang Tour Schedule | /provider/tours/:id/schedule | Tạo lịch khởi hành; khóa ngày quá khứ; chọn guide khả dụng; kiểm tra trùng lịch; private schedule | Khó | Thành |
| 31 | Trang Edit Tour | /provider/edit-tour | Chỉnh sửa thông tin tour; cập nhật itinerary; tối ưu nội dung hiển thị tour; lưu thay đổi | Trung bình | Ngọc |
| 32 | Trang Guide Management của provider | /provider/guide-management | Tạo, sửa, xóa guide; bật/tắt trạng thái; kiểm tra guide khả dụng cho tour và schedule | Trung bình | Trí |
| 33 | Trang Booking Management của provider | /provider/bookings-management | Xem booking theo tour; hiển thị status theo booking/payment; filter trạng thái; xem guide và payment | Khó | Tính |
| 34 | Trang Provider Analytics | /provider/analytics | Hiển thị KPI, charts, bảng phân tích tĩnh cho provider; chia component; responsive analytics | Khó | Ngọc |
| 35 | Trang quản lý review của provider | /provider/reviews | Xem review liên quan tour; lọc đánh giá; theo dõi chất lượng tour và guide | Trung bình | Trí |
| 36 | Trang AI Tour Request Detail | /provider/ai-tour-requests/:id | Nhận request AI; giữ request 10 phút; tạo service thiếu; match service tương đương; tạo proposal tour | Khó | Thành |
| 37 | Trang Service Management | /provider/service-management | Tạo, sửa, xóa service; upload ảnh; quản lý alias; giá người lớn/trẻ em/em bé; filter service | Trung bình | Bảo |
| 38 | Trang hồ sơ provider | /provider/profile | Xem thông tin công ty; bảo mật; payout; thông tin liên hệ; dữ liệu profile provider | Trung bình | Bảo |
| 39 | Dashboard guide | /guide | Xem summary card guide; quick actions; assigned tours; dữ liệu dashboard guide | Trung bình | Bảo |
| 40 | Trang hồ sơ guide | /guide/profile | Xem profile guide; average rating; languages; expertise; certifications; security | Trung bình | Trí |
| 41 | Trang tour được phân công | /guide/assigned-tours | Xem danh sách tour được phân công; thông tin lịch đi; số khách; điều hướng live tracking | Trung bình | Bảo |
| 42 | Trang Guide Live Tour Tracking | /guide/live-tour-tracking | Start điểm dừng; mark done; cập nhật timeline; đồng bộ sang traveler/public tracking; hoàn tất tour | Khó | Thành |
| 43 | Trang Public Tour Tracking | /guest | Theo dõi tour bằng tracking code không cần đăng nhập; xem map, timeline, latest update; xử lý code hết hạn | Khó | Thành |
| 44 | Trang Booking Success và Tracking Link | /guest/booking-success-and-tracking-link | Hiển thị xác nhận thanh toán; chi tiết booking; QR/link chia sẻ; điều hướng public tracking | Khó | Thành |

4. GỢI Ý PHỐI HỢP

- Tính và Thành nên review chéo các page khó liên quan AI, booking, tracking, schedule trước khi chốt.

- Bảo, Trí, Ngọc có thể hỗ trợ retest chéo cho các page vừa và nhỏ sau khi hoàn tất phần chính.