TEST PLAN KIỂM THỬ 3 SPRINT

2. CHI TIẾT

2.1. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập

- Đăng ký tài khoản

- Xác thực email OTP

- Quên mật khẩu

- Xác thực OTP đặt lại mật khẩu

- Đặt lại mật khẩu

- Gửi đơn đăng ký provider

- Quản lý xét duyệt provider

- Lịch sử duyệt provider

2.2. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Dashboard khách du lịch

- Xem danh sách tour công khai

- Xem chi tiết tour công khai

- Tạo hành trình bằng AI Traveler Planner

- Quản lý lịch sử AI Traveler Planner

- Quản lý booking của traveler

- Dashboard provider

- Quản lý tour

- Quản lý lịch khởi hành tour

- Quản lý service

- Quản lý guide

- Quản lý booking của provider

2.3. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Provider nhận thông báo AI Tour Request

- Tạo tracking link

- Theo dõi tour của traveler

- Theo dõi tour qua tracking link

- Booking success

- Live tour tracking

- Xem tour được phân công

- Đánh giá tour và guide

- Dashboard admin

- Phân tích admin

- Phân tích provider

- Header, thông báo và tìm kiếm

2.4. Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả các chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

2.5. Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

2.6. Lịch trình kiểm thử

2.6.1. Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 23/03/2026 | 31/03/2026 | 49 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 4 | Trí |
| 1.2 | Thiết kế test case | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 12 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng nhập | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Tính |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng ký tài khoản | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Bảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xác thực email OTP | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quên mật khẩu | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xác thực OTP đặt lại mật khẩu | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đặt lại mật khẩu | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Thành |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Gửi đơn đăng ký provider | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Bảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý xét duyệt provider | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Thành |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Lịch sử duyệt provider | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Ngọc |
| 1.3 | Testing | 26/03/2026 | 28/03/2026 | 21 |  |
|  | Kiểm thử Đăng nhập | 26/03/2026 | 28/03/2026 | 3 | Tính |
|  | Kiểm thử Đăng ký tài khoản | 26/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Bảo |
|  | Kiểm thử Xác thực email OTP | 26/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Kiểm thử Quên mật khẩu | 26/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Trí |
|  | Kiểm thử Xác thực OTP đặt lại mật khẩu | 26/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Trí |
|  | Kiểm thử Đặt lại mật khẩu | 26/03/2026 | 28/03/2026 | 3 | Thành |
|  | Kiểm thử Gửi đơn đăng ký provider | 26/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Bảo |
|  | Kiểm thử Quản lý xét duyệt provider | 26/03/2026 | 28/03/2026 | 3 | Thành |
|  | Kiểm thử Lịch sử duyệt provider | 26/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Ngọc |
| 1.4 | Re-testing | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 12 |  |
|  | Kiểm tra lại Đăng nhập | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Tính |
|  | Kiểm tra lại Đăng ký tài khoản | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Bảo |
|  | Kiểm tra lại Xác thực email OTP | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại Quên mật khẩu | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại Xác thực OTP đặt lại mật khẩu | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại Đặt lại mật khẩu | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Thành |
|  | Kiểm tra lại Gửi đơn đăng ký provider | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Bảo |
|  | Kiểm tra lại Quản lý xét duyệt provider | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Thành |
|  | Kiểm tra lại Lịch sử duyệt provider | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Ngọc |

2.6.2. Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sprint 2 | 15/04/2026 | 24/04/2026 | 64 |  |
| 2.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | Trí |
| 2.2 | Thiết kế test case | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 16 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Dashboard khách du lịch | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem danh sách tour công khai | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Bảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem chi tiết tour công khai | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Tính |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Tạo hành trình bằng AI Traveler Planner | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý lịch sử AI Traveler Planner | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý booking của traveler | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Dashboard provider | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý tour | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Tính |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý lịch khởi hành tour | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý service | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý guide | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý booking của provider | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Trí |
| 2.3 | Testing | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 28 |  |
|  | Kiểm thử Dashboard khách du lịch | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Kiểm thử Xem danh sách tour công khai | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Bảo |
|  | Kiểm thử Xem chi tiết tour công khai | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 3 | Tính |
|  | Kiểm thử Tạo hành trình bằng AI Traveler Planner | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 3 | Thành |
|  | Kiểm thử Quản lý lịch sử AI Traveler Planner | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Kiểm thử Quản lý booking của traveler | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Kiểm thử Dashboard provider | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Kiểm thử Quản lý tour | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 3 | Tính |
|  | Kiểm thử Quản lý lịch khởi hành tour | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 3 | Thành |
|  | Kiểm thử Quản lý service | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Kiểm thử Quản lý guide | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Kiểm thử Quản lý booking của provider | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Trí |
| 2.4 | Re-testing | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 16 |  |
|  | Kiểm tra lại Dashboard khách du lịch | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại Xem danh sách tour công khai | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Bảo |
|  | Kiểm tra lại Xem chi tiết tour công khai | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Tính |
|  | Kiểm tra lại Tạo hành trình bằng AI Traveler Planner | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Kiểm tra lại Quản lý lịch sử AI Traveler Planner | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại Quản lý booking của traveler | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại Dashboard provider | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại Quản lý tour | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Tính |
|  | Kiểm tra lại Quản lý lịch khởi hành tour | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Kiểm tra lại Quản lý service | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại Quản lý guide | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại Quản lý booking của provider | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Trí |

2.6.3. Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Sprint 3 | 06/05/2026 | 15/05/2026 | 70 |  |
| 3.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | Trí |
| 3.2 | Thiết kế test case | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 18 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Provider nhận thông báo AI Tour Request | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Tính |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Tạo tracking link | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Bảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Theo dõi tour của traveler | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Tính |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Theo dõi tour qua tracking link | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Tính |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Booking success | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Live tour tracking | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Thành |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem tour được phân công | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đánh giá tour và guide | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Dashboard admin | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Phân tích admin | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Tính |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Phân tích provider | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Thành |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Header, thông báo và tìm kiếm | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Bảo |
| 3.3 | Testing | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 30 |  |
|  | Kiểm thử Provider nhận thông báo AI Tour Request | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 3 | Tính |
|  | Kiểm thử Tạo tracking link | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Bảo |
|  | Kiểm thử Theo dõi tour của traveler | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 3 | Tính |
|  | Kiểm thử Theo dõi tour qua tracking link | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 3 | Tính |
|  | Kiểm thử Booking success | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Trí |
|  | Kiểm thử Live tour tracking | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 3 | Thành |
|  | Kiểm thử Xem tour được phân công | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Kiểm thử Đánh giá tour và guide | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Kiểm thử Dashboard admin | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Kiểm thử Phân tích admin | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 3 | Tính |
|  | Kiểm thử Phân tích provider | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 3 | Thành |
|  | Kiểm thử Header, thông báo và tìm kiếm | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Bảo |
| 3.4 | Re-testing | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 18 |  |
|  | Kiểm tra lại Provider nhận thông báo AI Tour Request | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 2 | Tính |
|  | Kiểm tra lại Tạo tracking link | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 1 | Bảo |
|  | Kiểm tra lại Theo dõi tour của traveler | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 2 | Tính |
|  | Kiểm tra lại Theo dõi tour qua tracking link | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 2 | Tính |
|  | Kiểm tra lại Booking success | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại Live tour tracking | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 2 | Thành |
|  | Kiểm tra lại Xem tour được phân công | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại Đánh giá tour và guide | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại Dashboard admin | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại Phân tích admin | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 2 | Tính |
|  | Kiểm tra lại Phân tích provider | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 2 | Thành |
|  | Kiểm tra lại Header, thông báo và tìm kiếm | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 1 | Bảo |